## Slide 1
프로젝트 계획서

## Slide 2
목 차
프로젝트 목표 및 범위
프로젝트 추진방안
  2-1. 팀 구성
  2-2. WBS + R&R
  2-3. 프로젝트 일정

## Slide 3
프로젝트 목표 및 범위

## Slide 4
1. 배경 및 목적
1. 프로젝트 목표 및 범위
수작업 오류로 피해사례 다수 발생
매주 예측값 입력 시 고객측 스트레스 발생
예측력 떨어짐
처리속도 느림
고객이 예측값 생성 시 다수의 인력이 투입되어야 하고 자동화되어 있지 않아 예측모델
시스템화가 필요함
수작업으로
인한 피해
단순 4주 평균모델로 예측력 떨어짐 (30%↓)
비정상 예측 여부 판단못함
Pain-Point
잘못된 예측값 생성 시 복구시간 확보 불가
추진목적
시스템화 및 자동화
통계모델 반영통한
예측력 향상
빅데이터
처리기술 적용

## Slide 5
2. 추진 전략
빅데이터 분석 플랫폼인 Spark 및 Hadoop기반으로 분석모델을 적용하고
Analytics 전문 분석 방법론을 통해 체계적인 프로젝트 수행
시스템 설계/
배치 적용
(자동화)
검증된
분석 방법론
적용
고성능
분석 플랫폼
서비스
빅데이터 분산처리 기술인 Spark/Hadoop 적용
계절성 효과 적용
모델 이상여부 자동탐지
시스템화를 통한 계획된 시간에 모델구동 및 화면연계 수행
1. 프로젝트 목표 및 범위

## Slide 6
3. 추진범위 및 과제
추진범위:
한국 지역(A01)의 2014 ~ 2016년 판매데이터를 분석데이터로 이용
과제:
1. 데이터 전처리
2. 계절성 지수 산출 및 예측 값 산출
3. [holyday, promotion] feature추가
4. ML 모델 적용
5. DL 모델 적용
6. 최적 예측 값 산출
7. Promotion 효과 산출 및 추천
1. 프로젝트 목표 및 범위

## Slide 7
프로젝트 추진방안

## Slide 8
1. 팀 구성
팀 구성은 ... 구성됨
2. 프로젝트 추진방안
Project Manager
홍길동
Unit A
뽀로로
Unit B
이순신

## Slide 9
2. WBS + R&R
2. 프로젝트 추진방안
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | 홍길동
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | 이순신/뽀로로
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수집 설계 | 
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | 
 | 시스템 설계 | HW, SW, 화면, 인터페이스 정의/설계 | 
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | 
구축 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 계절성 지수 산출 모델 개발 | 
 | 수요 예측 모델 개발 | 수요 예측 모델 개발 (Item 수준) | 
 | 머신 러닝 모델 개발 | 머신 러닝 모델 개발 (Decision Tree) | 
 | 서버 연동 | Node 서버 연동 | 
 | 모델 시각화 | Tableau 대시보드 / 구글 차트 시각화 | 
 | 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 

## Slide 10
3. 프로젝트 일정
2. 프로젝트 추진방안

## Slide 11
...
…
Python 기본사용법 및 Pandas 라이브러리 활용하기